|  |  |
| --- | --- |
| Projekttitel: Inventarisierungs-App für Supermarktprodukte | |
| Schule / Abteilung / Bereich:Eibiswald/4aAPC | Datum:31.01.2025 |
| Projektteam:Edon Abazi | Projektleiter: Edon Abazi |

Projektsteckbrief

**Arbeitstitel des Projekts (Projektname)**

|  |
| --- |
| Inventarisierungs-App für Supermarktprodukte |

**Wer stellt die Projektanfrage (möglicher Auftraggeber)**?

|  |
| --- |
| Berufsschule Eibiswald |

**Wer arbeitet im Projektteam?**

|  |
| --- |
| EDON ABAZI |
| **Projektleitung oder Teamsprecher/in:** |
| EDON ABAZI |

**Warum ist das Projekt erforderlich?**

|  |
| --- |
| Supermärkte haben eine große Anzahl an Produkten, deren Verwaltung zeitaufwendig sein kann. Eine digitale Lösung kann den Prozess automatisieren, Fehler minimieren und die Effizienz steigern. Zudem hilft eine intelligente Suchfunktion den Mitarbeitern, schnell auf Produktinformationen zuzugreifen. |

**Welchen Nutzen erwartet der Auftraggeber vom Projekt?**

|  |
| --- |
| Effiziente Verwaltung des Produktbestands  Schnellere Suchmöglichkeiten für Produkte  Automatische Benachrichtigungen bei kritischem Lagerbestand oder ablaufendem MHD |

**Welche Ergebnisse erwartet der Auftraggeber vom Projekt?**

|  |
| --- |
|  |
| Eine funktionale Software mit einer intuitiven Benutzeroberfläche  Eine zuverlässige Datenbankintegration für die Speicherung und Verwaltung von Produktinformationen  Eine erweiterte Suchfunktion für präzise und schnelle Ergebnisse |

**Wann beginnt und wann endet das Projekt?**

|  |
| --- |
| Beginn: 04.02.20025 Ende: 10.04.2025 |

**Wann beginnt und endet die Durchführungsphase?**

|  |
| --- |
| Beginn:04.02.2025 Ende:28.03.2025 |

**Weitere bekannte Termine:**

|  |
| --- |
| Zwischenpräsentation:  Abschlusspräsentation: |
|  |

**Über welches Budget verfügen Sie?**

|  |
| --- |
| Kein Budget erforderlich |

**Was könnte zum Scheitern des Projektes führen?**

|  |
| --- |
| Technische Probleme bei der Datenbankintegration  Zeitmangel oder unzureichende Ressourcen  Fehlende Anforderungen oder Änderungen durch den Auftraggeber während der Entwicklung |
| **Was gehört nicht zum Projekt?**   |  | | --- | | Entwicklung einer mobilen App  Integration von Kassensystemen  Erweiterung für Online-Shops | |